R&D规划

- 37先有技术和工具的统筹，归纳，管理，更新，培训以及分配

- 项目制作以及管理流程的搭建，内部网的创建，信息搜集，更新

- 渲染资源统一规划，整理，分配以及管理和更新（相当重要的一部分，理想状态任何37内部负责渲染的项目有单一的提交渠道，不再独自关注渲染资源的选择和管理，规范的提交和提取的流程）

- 项目管理相关的工具和流程搭建，员工信息，项目信息，进度，技术以及工作内容的跟踪和备忘

- 所有使用的商业和外部软件以及工具的管理，索引以及信息更新

- 所有内部开发的软件以及工具的管理，索引，更新和培训

目录

第一章	生产管理平台建设和办公自动化（OA）平台建设：	2

1.2	生产管理平台建设	2

1..1	数字资产管理系统	2

1..2	人力资源管理系统	4

1..3	硬件资源管理系统	4

1..4	项目管理系统	4

1..4.1	项目管理系统特征：	4

1..4.2	项目管理系统重点模块：	4

1..5	网络渲染（计算）发布管理系统：	9

1.2	OA（办公自动化）平台建设	11

1..1	OA简介：	11

1..2	OA建设规划：	12

第二章	Pipeline（生产流程）设计、生产标准制订以及生产工具开发	12

1.2	Pipeline设计	12

1.2	生产标准制订	13

1.2	生产工具开发	13

1..1.1	标准QC工具开发且持续改进	13

第三章	如何更好的R&D	13

3.1	建立R&D技术标准：	13

3.1.1	项目源代码托管标准：	13

3.1.2	确立软件工程研发架构：	13

3.1.3	建立C++和Python以及Mel的编码规范。	14

3.2	创新R&D研发机制：	15

3.3	完善R&D团队：	15

第四章  	建立和完善培训机制	15

4.1	建立和持续完善37内部培训资料体系。	15

4.2	设立QA培训班和PM培训班。	15

4.3	建立良好的公司内部学习培训氛围。	15

第五章  	R&D阶段计划	16

5.1	近期目标（2012年5月16日-2012年6月30日）	16

5.2	中期目标（2012年7月1日-2012年12月30日）	16

5.3	长期目标（2013年1月1日-2014年12月30日）	16

第六章  	规划实施的前提条件	16

第一章	生产管理平台建设和办公自动化（OA）平台建设：

  - 生产管理平台建设

生产管理平台采用模块化集成的设计，包涵数字资产管理、人力资源管理、硬件资源管理、项目管理、网络渲染（计算）发布管理5个子系统，各个子系统包涵若干子模块。平台架构图如下：

    - 数字资产管理系统

数字资产管理系统拥有后台数据库，提供关键字检索。例如用户输入关键字“shave”，系统则会检索出“shave and haircut for maya plug-in”的Maya插件的多个版本安装源在文件服务器的具体目录，系统还会检索出插件使用的教程等其他关联信息。

  - 数字资产管理

    - 素材库管理

      - 科学的分类

      - 关键字检索

素材库示意

  - 软件资源管理

    - 外部软件资源管理

      - 软件类（Maya、Nuke等等）

      - 插件类（Maya、Nuke等软件的脚本、插件等等）

    - In-House软件资源管理

      - 非开源项目托管在公司内部服务器

      - 开源项目托管在google code

Google Code的项目托管功能结合客户端的SVN工具，使您在只要有网路的地方就可以实现文档资料的统一管理和使用。

  - 教学资源管理

    - 生产标准规范的网页发布和更新维护

      - 发布制作部门各个组别建立各自的作业指导书，实际制作以作业指导书作为标准，依据指导书作业。作业标准分为：一般标准和项目标准两种,前者是通用标准（模型组为例，原始模型必须删除历史），后者是具体项目标准（例如渲染像素大小）。

    - 各类教程的归纳管理

    - 人力资源管理系统

  - 制作人员当前项目状态信息管理

  - 制作人员工时管理

    - 硬件资源管理系统

  - 计算机资源管理（依据固定资产的编号，能准确的确定该资产的具体信息：位置、具体配置、使用状态（闲置还是使用中）等等。

    - 项目管理系统

      - 项目管理系统特征：

- 支持多项目

- 灵活的基于角色的访问控制

- 灵活的问题跟踪系统

- 甘特图和日历

- 新闻、文档和文件管理

- feeds和邮件通知

- 依附于项目的wiki

- 项目论坛

- 简单实时跟踪功能

- 自定义字段的问题，时间项，项目和用户

- 版本管理集成 (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar and Darcs)

- 多个LDAP认证支持

- 用户自注册支持

- 支持中文

- 多数据库支持

      - 项目管理系统重点模块：

Redmine项目管理Web 主页面

  - 数字资产管理

    - 项目数字资产格式化（标准化）

      - 项目数据初始化格式化，建立数据目录架构和文件，在项目的制作过程中，制作人员实现对初始化文件的覆盖。

      - 对于有外包介入的项目，37将标准化的数据发送给各个外包方，让外包方实现对初始化文件的覆盖。

标准格式化的目录结构和文件命名示意

      - 对于有外包介入的项目，数字资产格式化确保多方间的制作标准统一（不仅仅是Asset数据的统一，Shot（每个镜头）文件的命名等等标准也是强制统一的）。

      - 对于有外包介入的项目，37将QC工具和方法提供给外包方，外包方经过自己QC后，才能将数据传给37。

    - 版本管理

项目管理系统和资产管理SVN的无缝结合

    - 和主流软件工具的无缝衔接

      - 例如，用户在Maya内部实现数字资产（例如Maya文件和贴图文件）的上传下载等操作。对于SVN和MAYA的结合，我们编写了Python Script来实现，这样在MAYA内部完成项目数据的更新提交等等工作，使得用户端和服务器端实现数据同步。

SVN MAYA工具

    - 能够命令行实现数字资产的批量上传下载等操作，以提高生产人员（尤其是QA组和PM组）的效率。

  - 人员管理

    - 人员分组（模型组、绑定组、动画组、特效组等等）

  - 任务管理（流程管理）

    - 项目由一个个任务（即问题）组成，不同的任务指派给不同的角色，项目管理人员负责跟踪这些任务的状态，这样构成工作流。

项目管理任务列表

    - 任务流程图

    - 任务发布

      - 制作类任务（建模、绘制贴图、材质、绑定等等）

      - 研发类任务

      - 其他任务

    - 任务追踪

      - PM或者其他人员实现对任务的QC，通过后，任务状态更新为解决状态，否则，任务保持未解决状态，生产人员继续修改直到通过。

    - 工时管理等

  - 信息发布管理

    - 项目标准规范（作业指导书）

      - 项目必须有各个流程环节的作业指导书，新进项目人员可以在作业指导书的指引下，快速介入项目。

    - 教程

项目管理系统的其他功能，例如论坛、文档、讨论区、新闻等等模块

    - 参考资料

    - 新闻

  - 甘特图和 日历

日历和甘特图辅助项目及进度可视化显示

项目管理路线图、甘特图

  - 邮件通知

  - 论坛

用于用户探讨交流各类项目信息。

  - 自助终端

    - 整理出项目中的常见技术问题的解决方案和工具，让用户在TD组不介入的情况下，自行可解决制作方面的技术问题。

  - 权限管理

    - 实现统一且唯一的用户认证机制（例如和LDAP认证结合，用户使用域用户名登录，从而实现对文件服务器目录的访问权限保持一致）

    - a-e的所有操作均和权限管理关联

每个项目结束后，项目管理系统留下的数据资料，是项目总结的宝贵资料。

    - 网络渲染（计算）发布管理系统：

  - “一键式”渲染任务提交：

    - 用户在Maya或者Nuke等软件内部提交任务。

      - 如下图所示：

Maya内部提交渲染任务示意

- 使用哪些节点、渲染后文件存放位置、渲染帧数等信息由系统自动完成）。

- 渲染前的技术QC系统自动完成（摄影机参数、渲染参数等等检测），检测不通过无法完成提交，系统会提示和指导用户完成正确的设置。

  - 节点管理（固定渲染节点、制作人员节点、公司外部（例如renderbus）资源）：

    - 节点优先级管理

    - 节点电源管理

      - 渲染任务不足时，自动关闭多余节点。

      - 渲染任务超过一定数量，自动远程唤醒开机其他节点。

    - 节点的分发安装系统（实现快速部署和更新软件版本）

  - 移动监控管理（即在数字移动终端（IOS、Android系统）的监控管理）

    - 就是启动WebService，可以在IE等网页浏览器内控制RenderFarm状态。

  - 除渲染外，支持其他批量运算。

  - 信息提示系统：

    - 渲染完成后的邮件信息提示给渲染任务提交者。

    - 渲染维护人员针对渲染中出现的错误信息进行分析，配合渲染任务提交者修正错误。

平台最好能够具有以下特点：

- 不采用第三方的商业软件，完全采用开源语言和开源工具来实现，37拥有整个系统的知识产权。

- 可以将平台发展成商业版本，为其他公司提供项目生产管理服务。

  - OA（办公自动化）平台建设

    - OA简介：

办公自动化（OA）是面向组织的日常运作和管理，员工及管理者使用频率最高的应用系统，主要涉及信息发布（例如公司的组织架构、公司各项规章制度、新员工的入职培训资料）、公共办公、审批流转（例如员工请假）等方面。

OA系统主界面

    - OA建设规划：

筛选一套开源OA系统，然后进行订制实现。

第二章	Pipeline（生产流程）设计、生产标准制订以及生产工具开发

  - Pipeline设计

将Maya  Asset引入Maya绑定流程

采用Alembic  Cache作为Cache方案

  - 生产标准制订

  - 生产工具开发

      - 标准QC工具开发且持续改进

第三章	如何更好的R&D

  - 建立R&D技术标准：

R&D的研发项目和生产制作项目一样，必须统一的进行管理和形成开发标准。项目资料需托管在管理平台上，如下图所示意：

研发项目也采用项目管理平台来管理

对于复杂的开发任务，必须归档项目开发说明书、类图、使用手册等资料。

    - 项目源代码托管标准：

所有非开源研发项目托管在公司内部的SVN服务器上，统一的版本管理。开源项目托管在google code。

  - 托管是为了更好的团队协同开发，开发人员可以专注于自己所要开发的模块，而整个系统可以高效的进行集成测试。

  - 托管机制提供了开发人员相互学习交流的平台，参阅其他开发人员的源代码可以提升自己的编程实力。

    - 确立软件工程研发架构：

将系统划分为子系统和各个模块、包等等。以Maya Python Script为例，确定各个模块的划分，每个模块只实现一类功能（例如日志模块，只实现日志功能）。尽量采用模块导入的形式来编写，以增加代码的重用性（例如某个程序需要日志功能，则导入日志模块来实现，而不是在该程序中编写日志功能代码）。架构示意图：

    - 建立C++和Python以及Mel的编码规范。

所有开发人员遵循规范进行项目的开发。

以Python为例，编码规范指的是类似这样的标准：

Python编码规范示例

  - 创新R&D研发机制：

- 建立37统一的R&D团队。该团队为37所有的项目提供技术支持。对于项目中出现的技术研发需求，团队集体论证后给出技术路线，然后再具体执行。

- 联合或独立申请申请区县、市级和国家级的软件研发项目资助。

- 发布公司的开源项目。网聚网络上的CG开发人员的智慧，提升37的研发品牌的知名度和认可度。

  - 完善R&D团队：

1、相对合理的R&D团队架构

TD组：负责项目技术支持

软件开发组：负责软件开发（例如OA平台和生产管理平台的开发）

第四章  	建立和完善培训机制

  - 建立和持续完善37内部培训资料体系。

将37生产标准培训和内部软件（自己研发的工具软件）使用培训纳入新员工入职培训。

  - 设立QA培训班和PM培训班。

  - 首先进行标准方面的培训（包括使用技术QC工具）。

  - 其次是项目制作理论知识培训。

  - 然后是Maya等外部软件使用培训。

  - 建立良好的公司内部学习培训氛围。

恢复之前因项目繁忙中断的周五技术讲座交流。

第五章  	R&D阶段计划

  - 近期目标（2012年5月16日-2012年6月30日）

总的来说，近期目标就是在下个大型项目开始前，完成37现有开发资源的整合，明确研发环节和生产环节的各项技术标准，实现项目管理平台中部分系统的在线运行。

具体包括以下方面：

  - 现有项目继续做好技术支持工作。

  - 建立R&D的开发技术标准（包括项目托管机制、软件工程架构设计以及编码规范等等）。

  - 结合开发技术标准，整合37现有技术和工具（电影组工具和CGI工具），归纳，管理后，实现统一的发布。

  - 明确各个生产环节的通用性标准（二维设定、建模、材质、绑定、动画、渲染、特效、合成等等），配合各组总监，确立各组的作业指导书（即规范标准）。

  - 整理出各个流程环节技术标准QC工具，培训PM、QA和其他人员使用这些工具。

  - 协助成立独立的QA团队，负责对所有项目的标准检测工作，QA团队作为模型、绑定、动画等团队的衔接团队，负责项目数据的流转工作，经QA质检过的数据才能流入下个环节。

  - 协助IT完成37内部硬件资源的整合优化。

  - 若公司通过建设OA平台和生产管理平台的决议，论证具体技术路线，并实现部份核心模块。

  - 中期目标（2012年7月1日-2012年12月30日）

- OA平台和完整的生产管理平台实现在线运行。

- 持续改进完善系统性的技术标准和技术QC工具。

- 生产流程（Pipeline）的持续改进，生产流程相对完善，asset、alembic cache等成熟的方案加入到现有流程中。

  - 长期目标（2013年1月1日-2014年12月30日）

- 生产管理平台实现在线稳定的运行， Pipeline（生产流程）设计、生产标准制订以及生产工具开发都已经很完善，建立且落实项目制作的标准化体系。持续改进完善系统性的技术标准和技术QC工具。

- 在项目制作的某些环节，发布成熟的商业化的技术解决方案或产品，不断积累凝聚37的技术优势。

第六章  	规划实施的前提条件

- 37领导层和中层达成共识，协调资源和统筹安排发起从上至下逐级推进的标准管理工作。

- 协调成立统一的R&D团队。

  - 视项目开发的实际需求，补充团队人员，目前团队在软件工程师方面有所欠缺。